产品构想简报

AI Skills 策展与分发平台

面向设计师与产品经理的 KOL 驱动中文 Skills 分享站

版本: v0.2

日期: 2026-08-09

状态: 验证版实施基线 / 用于首版网站落地

# 执行摘要

本产品不是面向所有人的开放 Skills 市场，也不是第一天就解决本地安装与多 Agent 管理。第一阶段把 KOL 已经筛选和分享的 GitHub Skills 整合为中文 Web 资源库，验证粉丝能否更容易发现、理解、整理、尝试并完成一次有效使用。

核心建议  Website First；先做人工策展与资源整合，不扫描本机目录；GitHub 作为事实来源；KOL 负责解释；用本地资源状态和匿名反馈验证真实使用。

一句话定位：

“我亲自筛选、解释并持续维护的 AI Skills 清单，让设计师和产品经理知道该用什么、为什么用、怎么用。”

本版确认的产品边界：

- 你是第一阶段的主要发布者和策展人，粉丝是使用者、评价者和案例贡献者。

- Skills 大概率来自 GitHub；验证版保存来源、commit SHA、许可证和人工复核时间。

- 第一版做 Website，解决发现、理解、收藏、手动标记想尝试或已使用，以及低成本反馈。

- 验证版不做账号和公开社区；资源状态保存在浏览器，反馈先采用匿名表单与一键结果回访。

- Electron、本地扫描、SSH、多 Agent 文件同步不属于首版范围。

# 1. 背景与机会

## 1.1 用户痛点

目标用户虽然已经在使用 Codex、Claude、WorkBuddy 等 AI 工具，但通常缺少 Skills 的判断框架。真实问题集中在三个连续决策：

- “这个 Skill 到底是干什么的？”

- “它是否适合我的角色、任务和 AI 工具？”

- “安装或使用之后，效果是否真的会变好？”

传统目录通常展示 Skill 名称、来源、安装量和原始 SKILL.md。对开发者这些信息可能足够，对设计师和产品经理仍然缺乏任务语言、使用示例和可信证据。

## 1.2 为什么 KOL 模式成立

粉丝访问产品的首要理由不是“这里有最多的 Skills”，而是“这些是我信任的人筛选过的 Skills”。KOL 的选择、解释和案例本身就是内容资产，也构成了平台早期最重要的质量控制。

- 减少选择成本：从海量目录缩小为与你的内容和用户角色相关的精选集合。

- 降低理解门槛：把开发者式描述翻译成设计师和产品经理的工作语言。

- 建立使用信心：通过 KOL 点评、粉丝案例和结构化反馈回答“是否有效”。

- 形成传播闭环：视频、文章或社交媒体内容可以直接链接到对应的 Skills 合集。

## 1.3 为什么需要网站，而不是一篇置顶帖

公众号、小红书、飞书文档或置顶帖是最直接的替代方案。网站只有在持续更新、任务检索、工具适配和反馈积累方面产生明显增益时才值得存在。验证版需要直接比较两种载体，而不是预设网站一定更好。

- 更新：上游 Skill 变化后，网站能标记版本与复核状态。

- 发现：用户可以按任务、角色与 AI 工具进入内容，而非翻找长文。

- 证据：同一 Skill 的成功、失败与适配反馈可以持续聚合。

- 复用：一个 Skill 可以出现在多个工作流和内容合集里。

## 1.4 与 SkillsGate 的关系

SkillsGate 的主要价值是发现公共 Skills，并在桌面端或 TUI 中管理、编辑和安装到多个 Agent。本产品复用其管理式信息架构，但把 Web 首版的“管理”限定为资源整理：收藏、想尝试、已使用和合集；不读取或修改用户电脑。

产品判断  保留 SkillsGate 易于管理资源的产品结构，同时增加中文策展、KOL 解释和反馈；本机安装能力继续留在 Electron 或未来的本地助手中。

# 2. 产品定义

## 2.1 产品愿景

成为设计师和产品经理寻找、理解和验证 AI Skills 的中文入口，并以可信策展和真实使用反馈形成长期内容资产。

## 2.2 核心价值

- 对 KOL：把零散分享沉淀为可搜索、可更新、可复用的内容与个人品牌资产。

- 对粉丝：从工作目标出发，快速找到被解释过、被推荐过、可以立即尝试的 Skill。

- 对社区：围绕真实任务积累案例、评价、适配信息和常见问题。

## 2.3 产品原则

- 任务优先：先问用户想完成什么，再展示 Skill 名称与技术细节。

- 解释先于安装：每个 Skill 必须先回答用途、适合谁、限制和第一次怎么用。

- 来源透明：GitHub 原作者、仓库、路径、版本和许可证信息可追溯。

- 证据优于热度：案例、使用报告和前后对比优先于安装量或笼统五星评分。

- 少而可信：验证版只完整维护 5 个 Skill，也不导入海量低质量结果。

- Web 轻量优先：首版不承担浏览器无法可靠完成的本地文件写入能力。

- 状态由用户确认：想尝试、已使用和收藏是资源整理状态，不伪装成自动检测的安装状态。

## 2.4 第一版不做什么

- 不做开放式公共 Skills 市场。

- 不追求覆盖所有 AI 工具和所有职业。

- 不做 Electron、本地目录扫描、SSH 或团队同步。

- 不承诺浏览器直接把 Skill 安装到用户电脑。

- 不使用缺乏上下文的单一综合评分替代真实评价。

## 2.5 商业化与信任边界

验证版不设置付费墙，但商业化方式会反向影响内容独立性，因此先确定原则而不是急于确定收入模型。

- 课程、会员合集或团队内容包可以作为后续假设，不进入首版开发。

- 赞助评测必须明确标注合作关系，采用相同评测框架，并允许公开负面结论。

- 付费关系、联盟链接和 KOL 推荐结论必须在页面上分开展示。

# 3. 用户与使用场景

## 3.1 核心角色

### 角色 A：KOL / 站点主理人

负责发现、筛选、解释和持续维护 Skills，并通过合集把 Skills 与自己的内容主题连接起来。

- 导入 GitHub Skill 并完成中文说明。

- 创建“产品经理必装”“UI 评审工具箱”等合集。

- 发布个人点评、使用方法和真实案例。

- 查看粉丝反馈，决定后续更新或求测方向。

### 角色 B：粉丝 / Skill 使用者

主要是已经使用 AI、但不熟悉 Skills 生态的设计师和产品经理。

- 从 KOL 内容或某个任务入口进入合集。

- 快速判断 Skill 是否适合自己的角色与工具。

- 复制安装命令、下载文件或按图文教程使用。

- 收藏、标记想尝试或已使用，并匿名反馈结果。

### 角色 C：认证策展人（后续）

当社区出现稳定的高质量贡献者后，允许其创建公开合集或发布点评；该角色不进入首版。

## 3.2 任务分类建议

对设计师和产品经理，分类应采用工作任务而不是技术框架。首批分类可以包括：

- 用户研究：访谈提纲、访谈整理、洞察提炼。

- 产品定义：需求澄清、用户故事、PRD、验收标准。

- 设计与评审：界面点评、可用性、文案、设计系统。

- 验证与迭代：可用性测试、实验设计、复盘。

- 协作与表达：竞品分析、汇报、演示、会议准备。

# 4. 内容模型

## 4.1 Skill

Skill 是可被 AI Agent 使用的原始指令或文件集合。GitHub 是首选事实来源；站点记录仓库、目录、版本 hash、作者、许可证与同步时间。

## 4.2 中文解释

中文解释是站点的核心增值层，应与原始 Skill 分开保存，至少包含：

- 一句话说明与中文名称。

- 能解决的具体工作问题。

- 适合谁与不适合谁。

- 前置条件、使用难度与限制。

- 第一次使用的示例 Prompt。

- 支持或已验证的 AI 工具。

## 4.3 KOL 点评

KOL 点评代表主理人的编辑判断，应明确回答为什么推荐、在哪个任务中使用、效果如何、有哪些不足。该内容与自动生成摘要、社区评价必须分开展示。

## 4.4 使用报告

粉丝评价应被设计成带上下文的使用报告，而不是只有星级。推荐字段包括：

- 用户角色与经验水平。

- 使用的 AI 工具和模型。

- 实际任务与输入材料。

- 是否完成任务、是否明显改善。

- 配置难度、遇到的问题和是否继续保留。

- 可选的结果截图、文档片段或前后对比。

## 4.5 合集

合集是最适合 KOL 传播的主要内容单位。每篇文章、视频或主题分享都可以对应一个合集页面。示例包括：

- 产品经理第一次使用 Codex 推荐安装的 5 个 Skills。

- 从用户访谈到洞察报告的完整工作流。

- UI 评审与设计优化工具箱。

- 从模糊需求到可评审 PRD。

# 5. 核心用户体验

## 5.1 首页

首页首先展示主理人的定位、精选合集、最新分享，以及通向“发现”和“我的 Skills”的入口。避免以“收录数量”作为主要价值表达。

首页主问题  “你现在想让 AI 帮你完成什么？”

## 5.2 合集页

- 说明合集解决的完整任务。

- 展示推荐顺序和每个 Skill 在流程中的作用。

- 提供面向不同 AI 工具的使用方式。

- 验证版支持分享、加入本地资源库和匿名结果反馈；公开评论和更新订阅进入 MVP。

## 5.3 Skill 详情页

详情页的目标不是完整展示 SKILL.md，而是帮助用户在 30 秒内作出是否尝试的决定。建议内容顺序：

- 中文名称、一句话说明和 KOL 推荐结论。

- 它能解决什么，以及使用前后可能发生的变化。

- 适合谁、不适合谁、前置条件和限制。

- 第一次使用的示例 Prompt 与结果示例。

- 选择 AI 工具后显示对应安装或使用方法。

- KOL 点评、粉丝实测、常见问题。

- GitHub 原始来源、作者、版本、许可证和更新时间。

## 5.4 AI 工具选择

首次使用时让用户选择主要工具，例如 Codex、Claude 或 WorkBuddy。站点记住选择，并在后续 Skill 页面优先展示对应指南。

- 复制安装命令。

- 下载 Skill ZIP。

- 查看图文安装教程。

- 复制可直接开始使用的 Prompt。

- 不安装，先查看示例和粉丝案例。

# 6. 社区机制

## 6.1 验证版交互边界

- 你通过 GitHub 或本地数据文件发布、编辑和下架 Skill 与合集。

- 粉丝可以分享页面，并匿名反馈成功、部分成功或失败。

- 验证版没有账号、公开评论、案例上传和公开投稿；收藏与状态只保存在当前浏览器。

- 出现稳定回访后再开放结构化评价；供给达到产能阈值后再考虑认证策展人。

## 6.2 点评与评价分层

页面应明确区分三个信息来源：

- KOL 点评：主理人的推荐理由、使用经验和不足。

- 自动分析：系统基于 Skill 内容生成的中文解释，明确标注生成状态。

- 粉丝实测：带角色、工具、任务和结果的社区使用报告。

## 6.3 社区互动

- 对使用报告标记“有帮助”。

- 围绕具体安装或使用问题回复。

- 提交“希望你评测这个 Skill”的请求。

- 上传案例时选择是否允许 KOL 在后续内容中引用。

## 6.4 评分建议

首版不建议展示缺乏上下文的统一五星总分。更有价值的聚合信息包括：使用人数、认为明显有帮助的比例、最适合的角色、反馈较好的 AI 工具、常见问题和样本数量。

# 7. GitHub 内容与同步流程

GitHub 作为 Skill 的事实来源，可以显著减少重复上传和版本维护，但网站需要提供自己的导入、解释和同步层。建议流程：

- 后台输入 GitHub 仓库或具体目录 URL。

- 系统扫描仓库内的 SKILL.md 和相关文件。

- 解析名称、描述、作者、路径、版本 hash 和许可证。

- 生成中文解释草稿、任务分类和适配提示。

- KOL 人工补充推荐理由、案例与合集关系。

- 发布后持续检测上游版本变化。

- 上游更新时标记差异，必要时重新审核中文解释。

来源原则  清楚区分“我的原创”“我的改编”“我的推荐”和“社区投稿”；任何页面都不应把第三方 Skill 表述为 KOL 原创。

## 7.1 建议保存的数据

- source_url、repository、path、default_branch。

- upstream_author、license、content_hash、last_synced_at。

- 中文标题、摘要、适用角色、任务分类、限制和示例。

- KOL 点评、发布状态、所属合集。

- AI 工具兼容说明、社区评价和案例。

# 8. Website 能力与边界

## 8.1 Website 长期适合承担

- 内容发现、搜索、解释、合集和分享。

- 在浏览器中维护收藏、想尝试和已使用等个人资源状态。

- 账号、收藏、评价、评论、案例与求测。

- GitHub 导入、版本同步和来源展示。

- 按 AI 工具生成安装命令、下载包和教程。

- 为未来在线试用或本地助手建立统一内容层。

## 8.2 Website 不应首版承诺

浏览器无法稳定地写入用户电脑上的各类 Agent 配置目录，因此首版不承诺真正的一键本地安装。可用复制命令、下载和分步教程替代。

## 8.3 后续可选路径

- 在线试用：用户粘贴任务或上传材料，由网站调用模型并应用选定 Skill。

- 轻量本地助手：只负责接收网站指令并把 Skill 写入正确目录。

- 桌面版：当本地管理需求被验证后，再复用或改造 SkillsGate 的 Electron 能力。

# 9. 信息架构

验证版包含公开内容与本地资源管理两类界面，后台内容直接通过 GitHub 或本地数据文件维护：

- 首页：主理人定位、精选合集、最新分享、按任务发现。

- 发现：搜索、分类、中文解释摘要、资源状态操作与组合清单。

- 我的 Skills：手动管理已收录、想尝试、已使用和收藏；明确不代表本机安装状态。

- 合集：任务说明、Skills 顺序与各环节作用。

- Skill 详情：中文解释、KOL 点评、工具适配、首次示例、来源与反馈入口。

- AI 工具指南：Codex、Claude、WorkBuddy 等安装或使用说明。

# 10. 验证版范围

## 10.1 验证版必须包含

- 中文落地页和独立发现页，支持搜索、分类与按任务发现。

- 无账号的本地资源库，支持已收录、想尝试、已使用和收藏。

- 3 个高质量任务合集。

- 5 个完整 Skill 详情页，另外收录 10-15 个轻量条目。

- 每个完整详情页都有中文解释、KOL 点评、首次使用示例和限制。

- 至少覆盖 Codex、Claude、WorkBuddy 三种主要工具的使用路径。

- “开始使用”事件与匿名的成功、部分成功、失败反馈。

- GitHub 来源、目录路径、发布时 commit SHA、许可证状态与最后人工检查时间。

## 10.2 来源与许可证发布门槛

公开可访问的 GitHub 仓库不等于可以复制和再分发。每个 Skill 发布前必须根据许可证进入对应路径：

- 许可证明确允许再分发：按署名、通知、相同方式共享等具体义务决定是否提供文件或 ZIP。

- 无许可证或无法识别：只展示来源链接、基础元数据和独立撰写的点评，不镜像文件、不提供 ZIP。

- 自定义、多许可证或强约束许可证：进入人工审核，在结论明确前采用链接模式。

- 所有页面始终展示原作者、仓库、目录、许可证、commit SHA 与内容修改状态。

## 10.3 人工运营基线

- 验证版按每周 1-2 个完整 Skill 页规划，不以收录总量作为目标。

- 上游有变化时先标记“待复核”；验证版允许人工检查，不要求自动同步服务。

- 当待复核内容超过 20%，或平均复核时间超过 14 天时，再引入 AI 初稿和认证策展人。

- KOL 推荐、自动分析和粉丝反馈必须分层展示，避免混淆信息来源。

## 10.4 暂缓功能

- 账号同步、跨设备收藏、站内评论、关注关系和私信。

- 面向普通用户的发布后台与公开投稿。

- 自动版本同步、批量导入和复杂内容审核工作流。

- Electron、TUI、本地扫描与 SSH。

- 在线模型执行和文件处理。

- 全量导入公共 Skills 目录。

- 个性化推荐算法和复杂积分体系。

# 11. 分阶段路线

| 阶段 | 目标 | 主要能力 | 验证信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证版 | 证明链路 | 内容站；发现页；本地资源库；5 个完整 Skill 页；匿名反馈 | 用户收藏或尝试资源并确认一次有效使用 |
| MVP | 形成回访 | 账号同步；结构化评价；求测；轻量内容后台 | 出现重复访问与稳定反馈 |
| 增强版 | 提高可信度 | 粉丝案例；更新提醒；基础推荐；自动版本检测 | 评价有上下文，维护成本可控 |
| 平台版 | 扩大供给 | 认证策展人；协作合集；本地助手；社区治理 | 供给扩张后质量仍然稳定 |

说明：阶段顺序用于控制产品复杂度，不代表固定发布日期。

# 12. 成功指标

## 12.1 核心指标

北极星指标  7 日首次有效使用率 = 点击“开始使用”后，7 日内反馈“任务完成或明显有帮助”的独立用户数 ÷ 点击“开始使用”的独立用户数。

验证版同时记录有效使用人数，避免在样本很小时只观察百分比。匿名浏览器 ID 足以完成首轮验证，不要求账号系统。

## 12.2 最小测量闭环

- 进入：记录用户来自哪篇内容、哪个合集或哪个 Skill 页面。

- 尝试：用户点击“开始使用”“复制命令”或“查看完整指南”。

- 回访：页面保留“试完了吗？”入口，并在同一设备下次访问时再次提示。

- 结果：只要求选择成功、部分成功或失败；文字说明保持可选。

## 12.3 辅助指标

- 内容供给：完整 Skill 页数量、点评覆盖率、平均制作时间。

- 发现效率：合集到 Skill 详情的点击率、搜索无结果率。

- 使用意向：开始使用、复制命令或查看完整教程的比例。

- 结果反馈：反馈提交率、成功率、失败原因与工具分布。

- 替代验证：网站相对置顶帖的实际尝试率、反馈率与重复访问差异。

- 维护质量：待复核比例、上游更新后完成人工复核的时间。

# 13. 主要风险与应对

- KOL 单点产能成为瓶颈：为完整内容设定每周产能和复核时限；先用 AI 生成解释初稿，超过明确阈值后再引入认证策展人。

- 网站没有比置顶帖产生更多价值：用同一主题分别测试帖子与网站链路，比较实际尝试、反馈和重复访问；若无明显增益则保持内容页而不建设平台功能。

- 用户知道 Skill，但不会安装：优先提供工具选择、复制命令、图文指南和可直接使用的 Prompt；后续再验证本地助手。

- 第三方 Skill 更新导致解释过期：验证版保存 commit SHA 和检查时间，人工标记“待复核”；有稳定使用后再建设自动检测。

- 评价数量少或缺乏可信度：采用带角色、工具、任务和结果的结构化使用报告，并显示样本量。

- 许可证判断错误导致不当再分发：把许可证设为发布门槛；无许可证、无法识别或义务不明确时只提供链接和独立点评，不提供文件下载。

- 商业合作损害推荐可信度：明确标注赞助、联盟链接和其他利益关系；付费不得保证正面结论。

- 外部目录或 API 变化：核心社区数据和解释保存在自有系统中，skills.sh 只作为补充来源。

# 14. 待验证问题

- 核心粉丝分别使用哪些 AI 工具？各工具安装 Skill 的真实门槛是什么？

- 用户更愿意从“工作任务”“KOL 合集”还是“Skill 搜索”开始？

- 用户是否理解“Skill”这个词，是否需要用“AI 工作流 / 能力包”等更通俗表达？

- 粉丝愿意提交使用报告的最低成本形式是什么？

- 同一主题做成网站后，是否比公众号、小红书、飞书或置顶帖产生更多实际尝试、反馈和重复访问？

- 课程、会员合集、团队内容包或赞助评测中，哪一种既有付费意愿又不损害推荐可信度？

- 在线试用是否显著提高首次成功率，是否值得承担模型与文件处理成本？

- KOL 点评、真实案例和社区评价中，哪一种最能推动使用决策？

# 15. 建议的下一步

- 访谈 5-8 位真实粉丝，记录其常用 AI 工具、工作任务和安装障碍。

- 确定 3 个首批任务合集，并选择 5 个最有把握的 Skills 做完整内容。

- 建立许可证发布矩阵，为每个 Skill 保存来源、commit SHA 和人工检查时间。

- 落地无账号的 Web 资源站，包含发现页、“我的 Skills”本地资源库，以及匿名一键结果反馈。

- 测试完整链路：内容分享 → 合集 → Skill 详情 → 使用指南 → 成功或失败反馈。

- 用同一主题比较置顶帖与网站页面的收藏、尝试、反馈和回访，再决定是否建设账号同步与公开社区。

# 附录：事实来源

以下来源用于确认 SkillsGate 与 skills.sh 当前能力边界；产品判断与方案部分为本次讨论形成的建议。

SkillsGate GitHub 仓库：项目定位、Desktop/TUI/Web 结构、MIT License 与 skills.sh 集成。

SkillsGate 官网：公共 Skills 来源、支持的 Agent 和当前产品能力。

skills.sh API 文档：目录搜索、Skill 文件、内容 hash、重复标记与安全审计接口。

GitHub 许可证说明：公开仓库、默认版权与开源许可证边界。